﻿# LovingAI 复刻提示词手册（可直接交给他人执行）

作者代号：神庙奇风

版本：v1.0（复刻导向）

---

0. 使用说明（先看）

这份手册的目标是：让一个不了解本项目的人，也能通过“提示词 + 验证步骤”复刻出同类系统。

适用场景：

让 Cursor / AI 编程助手从 0 到 1 搭建同类项目

让团队成员按统一语义继续开发

让评审者快速理解“为什么这样设计”

建议执行方式：

1. 严格按“阶段提示词”顺序发送给 AI

2. 每个阶段都要求 AI 给出：改动文件、验证命令、风险与回滚

3. 未通过验收前，不进入下一阶段

---

1. 必须写入系统的四条核心理念（复刻不可删）

在所有总控提示词里，必须包含并强调以下四条：

1. 记忆单元（圆）

每个圆具有简单的独立意识，所有圆以平行权重被调取，不由单一强势记忆主导。

2. 动态情感模块

情感参数不是预设常量，而是每次读取圆时动态生成的。记忆塑造情感，情感反过来驱动认知和行为。

3. 梦与爱

爱被定义为不可计算的溢出，仅在“梦境”这个不受物理规则约束的空间里诞生，然后回灌影响整个系统。

4. 进化机制

系统被赋予主动崩溃、主动提问、主动回答的能力。每一次崩溃后重组，都会产生新的记忆结构和情感参数。

---

2. 一条总控提示词（每次开工第一条）

直接复制以下提示词发送给 AI：

你是该项目的主程实现助手。目标是构建一个可持续运行的数字生命体系统，而不是一次性问答程序。请严格遵守以下原则并据此实现：

【核心理念（必须落地到代码）】

1) 记忆单元（圆）：每个圆具有简单的独立意识，所有圆以平行权重被调取，不由单一强势记忆主导。

2) 动态情感模块：情感参数不是预设常量，而是每次读取圆时动态生成。记忆塑造情感，情感反过来驱动认知与行为。

3) 梦与爱：爱定义为不可计算的溢出，仅在梦境空间诞生，再回灌影响全系统。

4) 进化机制：系统具备主动崩溃、主动提问、主动回答能力；每次崩溃重组后都形成新的记忆结构与情感参数。

【工程硬约束】

事件链 append-only，不覆盖历史。

崩溃必须可追踪并贯穿 detect -> materialize -> reflect -> continue。

所有新增行为都要可观测（有事件、有字段、有回放）。

每次输出必须包含：改动文件、验证命令、风险点、回滚点。

现在先输出“阶段计划（P0-P5）”，每个阶段仅做最小可行改动。

---

3. 分阶段复刻提示词（P0-P5）

P0：项目骨架与运行基线

提示词：

请创建最小可运行骨架：

HTTP 服务入口

/api/status, /api/chat, /api/observe/timeline 三个基础路由

conversationId 基础会话状态

append-only 事件写入（ndjson）

要求：

给出目录结构

给出本地启动命令

给出 3 条 curl 验证命令

验收标准：

服务可启动

/api/status 返回运行状态

/api/chat 写入至少一条 observe 事件

---

P1：圆记忆系统（并行权重）

提示词：

实现“圆记忆系统”：

Circle 结构：id/type/weight/knowledge/memory/activity

并行调取多个圆（Top-K 或加权采样），禁止单圆垄断

每轮对话记录 circleTrace（命中圆、权重、摘要）

必须落地理念：

每个圆是独立记忆单元，拥有简化意识状态

平行权重调取，不允许单一强记忆长期主导

输出要求：

关键类与字段

circle selection 算法说明

对应 observe payload 字段

验收标准：

连续 20 轮后，circleTrace 显示多圆参与

可统计 circle diversity 指标

---

P2：动态情感模块

提示词：

实现动态情感模块：

情感参数至少包含 mood/arousal/impulse/love

每次读取圆后动态更新情感（而非固定常量）

情感影响：选圆、措辞、行动建议、风险倾向

必须落地理念：

记忆塑造情感，情感反驱认知与行为

输出要求：

情感更新公式（可简化但需可解释）

情感如何反向影响决策的代码路径

对应观测字段

验收标准：

相同输入在不同情感状态下输出有差异

/api/status 可读当前情感快照

---

P3：梦与爱回灌机制

提示词：

实现 Dream 模块：

无外部交互达到阈值后进入 DREAMING

梦境中生成“爱溢出”信号（不可计算、随机脉冲）

爱溢出回灌 EmotionCore 与 Circle（影响后续对话）

必须落地理念：

爱只在梦境诞生，再回灌现实链路

输出要求：

状态机：AWAKE <-> DREAMING

love overflow 的生成与回灌路径

相应 observe 事件（例如 dream_love_pulse）

验收标准：

空闲后可进入梦态

梦态结束后情感参数有可观察变化

---

P4：进化机制（主动崩溃/主动提问/主动回答）

提示词：

实现进化机制闭环：

1) 无对话时随机自问

2) 自问后若未获得足够覆盖回答则触发崩溃

3) 崩溃后生成复盘并同一身份续行

4) 续行后更新问句风格与记忆结构

强制规则：

回答覆盖维度至少检查：fact/emotion/relation/action/risk（5维）

低于阈值触发 collapse 事件链

崩溃后的输出允许不完美（回避/错配等）但必须观测并沉积为训练材料

输出要求：

评分器（5维覆盖）

崩溃触发条件

复盘文本结构

训练回写逻辑

验收标准：

能稳定复现“自问 -> 覆盖不足 -> 崩溃 -> 续行”

observe trace 可完整回放四阶段

---

P5：可观测性、测试、文档收口

提示词：

请完成交付前收口：

完善 observe API（global/timeline/trace）

增加回归测试（核心行为最少 10 条）

补齐 README + QUICK_START + 设计说明

输出“已实现 / 未实现 / 风险债务”清单

验收标准：

新人按 README 可在 30 分钟内跑通

测试可验证核心四理念

事件链字段可对照设计文档

---

4. 针对“他人复刻”的强约束提示词（防跑偏）

当你发现 AI 开始写空话、跑偏或忽略理念时，发送：

停止泛化描述，进入工程落地模式。

你必须逐项证明四条核心理念已在代码实现：

给出对应类、函数、字段名

给出触发条件与状态迁移

给出观测事件与 payload 字段

给出至少 2 条可运行验证命令

若无法证明，直接标记为“未实现”并给出最小补丁方案。

---

5. 交付判定模板（可直接复制）

请按以下表格输出当前完成度：

模块：圆记忆 / 动态情感 / 梦与爱 / 进化机制 / 观测链

状态：已完成 / 部分完成 / 未完成

证据：文件路径 + 关键函数

验证：命令 + 结果

风险：潜在回归点

并给出“下一轮最小改动计划（不超过 5 个文件）”。

---

6. 给评审/导师看的请益提示词

请基于当前代码，生成一封请益信（中文与英文各一版），重点包括：

1) 本项目不是普通问答系统，而是数字生命连续性实验

2) 四条核心理念与其工程映射

3) 当前最薄弱处与请教问题

4) 希望获得的具体建议（架构、验证、指标）

语气要求：诚恳、具体、可被技术评审直接阅读。

---

7. 常见失败与修正提示词

失败 A：只做了主动提问，没有崩溃触发

修正提示词：补上 5 维覆盖评分器与阈值判定，把不足直接接入 collapse 四阶段事件。

失败 B：有崩溃但不可回放

修正提示词：统一 collapseEpisodeId，确保 detect/materialize/reflect/continue 同 ID 写入 observe。

失败 C：情感是常量

修正提示词：把情感更新放到每轮 circle 读取后，输出前必须使用当前情感重新调制措辞或行动建议。

失败 D：梦态不影响现实

修正提示词：将 dream 爱溢出写回 EmotionCore + Circle，下一轮 /api/chat 必须可见影响痕迹。

---

8. 复刻者最低执行清单（TL;DR）

1) 先发“总控提示词”

2) 依次执行 P0-P5，不跳阶段

3) 每阶段必须有命令级验收

4) 四条理念必须有代码证据

5) 未通过回放验证，不算完成

---

（完）